Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Instituto profesional DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | Mamoru |
| Fecha de preparación | 24/11/2026 |
| Cliente | SENAMA |
| Patrocinador principal | SENAMA |
| Gerente de proyecto | Antonella Valdés Rojas |

# Propósito y justificación del proyecto

Propósito Mamoru tiene como propósito desarrollar una plataforma tecnológica que apoye la coordinación cotidiana del cuidado de personas adultas mayores en Chile, centralizando información que actualmente puede encontrarse distribuida entre familiares, cuidadores y distintos medios de comunicación. El proyecto considera como usuario central a la persona adulta mayor de 60 años o más y busca facilitar la organización de tareas, actividades, recordatorios, observaciones, alertas y relaciones de cuidado mediante una aplicación móvil y un portal web administrativo integrados con un backend/API y una base de datos centralizada. Justificación social y del problema La necesidad del proyecto se relaciona con el envejecimiento de la población y con la coordinación de responsabilidades de cuidado. El informe base de Mamoru utiliza antecedentes de ENDIDE 2022, donde se señala que el 22,2% de las personas de 60 años o más presenta algún grado de dependencia, mientras el 77,8% corresponde a personas autovalentes. Esto respalda que la necesidad de apoyo no se restringe exclusivamente a cuadros de dependencia severa, sino que también puede existir en personas mayores que requieren ayuda para organizar actividades, recordatorios o redes de apoyo. El mismo informe incorpora antecedentes del Observatorio del Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile, basados en ENDIDE 2022, indicando que entre cuidadores de personas mayores con dependencia severa un 86,2% vive en el mismo hogar, un 50,8% corresponde a hijos o hijastros, un 21,9% a cónyuges o convivientes y solo un 9,7% recibe remuneración por la labor de cuidado. Estos datos refuerzan la participación de familiares y personas cercanas en la red de cuidado y la necesidad de contar con mecanismos que apoyen su coordinación. Justificación tecnológica y profesional Desde la perspectiva de Ingeniería en Informática, Mamoru integra levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura, desarrollo móvil, desarrollo web, backend/API, bases de datos, autenticación y autorización, seguridad, pruebas, documentación y despliegue. El proyecto permite aplicar competencias de la carrera en un escenario integral, con distintos roles de usuario y niveles de acceso, manteniendo la información centralizada y controlando su disponibilidad según permisos. Mamoru no tiene como finalidad diagnosticar enfermedades, prescribir tratamientos ni reemplazar la atención profesional de salud. Su alcance se concentra en la coordinación y organización básica del cuidado y en facilitar la vinculación entre familias y cuidadores.

# Descripción del proyecto y entregables

Descripción general Mamoru corresponde a un prototipo funcional compuesto por cuatro elementos principales: una aplicación móvil multirol; un portal web administrativo; un backend/API centralizado; y una base de datos PostgreSQL. La aplicación móvil contempla vistas diferenciadas para adulto mayor, familiar y cuidador, mientras que el portal web está orientado al rol administrador. La aplicación móvil y el portal no acceden directamente a la base de datos, sino que consumen los servicios del backend, centralizando la lógica de negocio, las validaciones y el control de acceso. [1] Entregables principales 1. Aplicación móvil Mamoru para Android desarrollada en Flutter/Dart, con funcionalidades diferenciadas por rol. 2. Vista del adulto mayor con interfaz simplificada, consulta de tareas/recordatorios y acceso visible al botón SOS. 3. Vista del familiar para supervisar actividades, tareas, observaciones, alertas, red de cuidado y búsqueda/solicitud de cuidadores. 4. Vista del cuidador para consultar tareas asignadas, registrar estados de ejecución y observaciones, y administrar su perfil profesional. 5. Marketplace de cuidadores con perfiles, filtros de búsqueda, solicitudes de servicio y valoraciones asociadas a servicios realizados. 6. Portal web administrativo para gestión de usuarios, cuidadores, solicitudes, publicaciones y operaciones de administración. 7. Backend/API implementado con Python y FastAPI para centralizar autenticación, reglas de negocio y comunicación entre clientes y base de datos. 8. Base de datos centralizada PostgreSQL para usuarios, roles, relaciones de cuidado, tareas, observaciones, alertas, solicitudes, cuidadores, valoraciones y auditoría. 9. Mecanismos de autenticación y autorización por roles, protección de credenciales, validación de datos y control de acceso a recursos. 10. Documentación técnica y funcional, plan de pruebas, evidencias del desarrollo y despliegue integrado con fines de demostración académica. Criterio general de aceptación El proyecto será considerado satisfactorio cuando los componentes comprometidos puedan comunicarse de forma integrada y permitan demostrar los flujos principales del sistema respetando los roles, permisos, requisitos funcionales y restricciones del alcance definidos para Mamoru.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar un prototipo funcional e integrado de Mamoru compuesto por aplicación móvil multirol, portal web administrativo, backend/API y base de datos centralizada | Los componentes se comunican mediante la API y permiten demostrar, de forma integrada, los flujos principales definidos para el proyecto |
| Implementar las funciones esenciales de coordinación del cuidado: red de cuidado, tareas, actividades, observaciones, recordatorios, alertas y botón SOS | Los roles autorizados pueden crear, consultar o actualizar la información que les corresponde y el adulto mayor dispone de una interfaz simplificada para sus funciones esenciales |
| Incorporar un marketplace que facilite la búsqueda y vinculación con cuidadores mediante perfiles, filtros, solicitudes de servicio y valoraciones | El familiar puede consultar perfiles y generar solicitudes; el cuidador puede gestionar su perfil; y las valoraciones solo se registran luego de un servicio efectivamente realizado |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Ejecutar el proyecto dentro del periodo académico comprendido entre el 11/08/2026 y el 24/11/2026 | Las actividades principales se desarrollan dentro de sus rangos planificados y la presentación final se realiza el 24/11/2026, fecha de cierre definida en la Carta Gantt |
| Completar el desarrollo e integración de los componentes principales antes del cierre de la etapa de construcción y consolidación de Fase 2 | Base de datos finalizada según planificación al 18/09; backend y aplicación móvil con su periodo principal de desarrollo hasta el 02/10; marketplace y portal administrativo hasta el 07/10; integración y consolidación de evidencias de Fase 2 hasta el 13/10 |
| Realizar las pruebas, correcciones, despliegue y documentación final antes de la presentación del proyecto | Pruebas funcionales e integración hasta el 23/10; API y seguridad hasta el 28/10; usabilidad y rendimiento hasta el 04/11; ajustes finales hasta el 10/11; despliegue hasta el 12/11; documentación e informe final antes del 20/11 y preparación de presentación hasta el 23/11 |
| Costo |  |
| Establecer como línea base económica del proyecto el Escenario Bajo del flujo de caja actualizado, correspondiente a un presupuesto total valorizado de $7.319.883 CLP para las 15 semanas de desarrollo | El proyecto se controla utilizando $7.319.883 CLP como presupuesto base. Cualquier costo nuevo o variación relevante debe registrarse y reflejarse en el flujo de caja y en los documentos de gestión relacionados |
| Mantener en $0 los costos directos de tecnología e infraestructura pagada durante el desarrollo académico, reutilizando los equipos disponibles y utilizando planes gratuitos de las herramientas definidas para el prototipo | No se realizan compras de equipamiento ni contrataciones de planes pagados dentro del Escenario Bajo. Si fuera necesario incorporar un servicio pagado, este se gestiona como cambio presupuestario |
| Administrar una reserva de contingencia equivalente al 5% de los egresos directos valorizados, destinada a absorber variaciones o necesidades no previstas durante el proyecto | La reserva de contingencia se mantiene en $348.566 CLP y solo se modifica cuando exista un cambio justificado y documentado en la línea base de costos |
| Calidad |  |
| Verificar el cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales mediante pruebas unitarias, funcionales, de integración, API, seguridad, usabilidad y rendimiento | Las pruebas ejecutadas cuentan con resultado esperado, resultado obtenido y estado; los defectos críticos son corregidos o documentados antes del cierre |
| Mantener control de acceso y protección de información personal y de cuidado mediante autenticación, autorización por roles y validación de datos | Un usuario no puede acceder a funciones o información que no correspondan a su rol; las credenciales no se almacenan en texto plano y la configuración sensible se mantiene fuera del código fuente |
| Favorecer una experiencia comprensible y accesible, especialmente para el adulto mayor | La interfaz del adulto mayor utiliza textos legibles, controles simples, navegación clara, iconografía comprensible y acceso visible al botón SOS |
| Otros |  |
| Mantener trazabilidad entre requisitos, historias de usuario, entregables, desarrollo y evidencias | Las funcionalidades implementadas pueden vincularse con sus requisitos/historias de usuario y con evidencias técnicas o de interfaz |
| Mantener el alcance fuera de funciones médicas y transacciones económicas reales | La solución no realiza diagnóstico, tratamiento, monitoreo clínico especializado ni pagos reales dentro del prototipo |
| Diseñar la solución con una estructura mantenible y ampliable | Se mantiene separación entre frontend, backend y base de datos, control de versiones con Git y una arquitectura que permita incorporar nuevas funcionalidades posteriormente |

# Riesgos iniciales de alto nivel

1. Riesgo de retraso técnico por configuración e incompatibilidades. Dependencias de Flutter/Gradle, PostgreSQL, paquetes, versiones de SDK o servicios externos pueden provocar retrasos. Respuesta inicial: resolver configuraciones por etapas, mantener control de versiones y documentar incidencias. 2. Riesgo de aumento del alcance. La cantidad de funcionalidades propuestas para aplicación móvil, portal, marketplace, alertas, seguridad y administración puede superar el tiempo académico disponible. Respuesta inicial: priorizar requisitos Must, controlar cambios y dejar funcionalidades complementarias para incrementos posteriores. 3. Riesgo de integración entre componentes. La aplicación móvil, portal web, backend/API y base de datos deben funcionar de manera coordinada. Incompatibilidades en contratos de API, modelos de datos o autenticación pueden afectar el flujo completo. Respuesta inicial: definir contratos, probar endpoints progresivamente y realizar integración temprana. 4. Riesgo de seguridad y privacidad. Mamoru gestiona información personal y de cuidado, por lo que accesos no autorizados o exposición de credenciales representan un riesgo relevante. Respuesta inicial: JWT, roles y permisos, validación con Pydantic, hashing de contraseñas, variables de entorno y HTTPS/TLS en despliegue. 5. Riesgo de dependencia de servicios externos. Servicios de hosting, almacenamiento o notificaciones pueden estar sujetos a límites gratuitos, disponibilidad o cambios de configuración. Respuesta inicial: utilizar servicios compatibles con el prototipo, documentar dependencias y disponer de alternativas cuando corresponda. 6. Riesgo de usabilidad para personas mayores. Una interfaz compleja puede dificultar la adopción por parte del adulto mayor. Respuesta inicial: navegación reducida, textos legibles, controles simples, botones de tamaño adecuado e iconos acompañados de texto. 7. Riesgo de disponibilidad de tiempo del equipo. El proyecto es desarrollado por dos estudiantes dentro de un periodo académico limitado. Respuesta inicial: asignación clara de responsabilidades, seguimiento mediante sprints y revisión de prioridades con la docente guía.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto y levantamiento de necesidades | 11/08/2026 |
| Cierre de definición de objetivos y alcance | 25/08/2026 |
| Diseño de arquitectura de la solución | 20/08/2026 |
| cierre de planificación y documentación de Fase 1 | 01/09/2026 |
| Diseño e implementación principal de la base de datos | 18/09/2026 |
| Autenticación y gestión de roles | 23/09/2026 |
| Desarrollo principal de backend/API y aplicación móvil | 02/10/2026 |
| Marketplace de cuidadores y portal administrativo | 07/10/2026 |
| Integración de componentes y cierre de evidencias de Fase 2 | 13/10/2026 |
| Pruebas funcionales y de integración | 23/10/2026 |
| Pruebas de API y seguridad | 28/10/2026 |
| Pruebas de usabilidad y rendimiento | 04/11/2026 |
| Correcciones y ajustes finales | 10/11/2026 |
| Despliegue integrado del prototipo | 12/11/2026 |
| Documentación técnica y evidencias finales | 17/11/2026 |
| Informe y reflexión final | 20/11/2026 |
| Preparación de presentación final | 23/11/2026 |
| Presentación final del proyecto Mamoru | 24/11/2026 |

# Presupuesto inicial asignado

presupuesto inicial estimado: $7.319.883 CLP. El monto corresponde al Escenario Bajo del flujo de caja actualizado, definido como escenario de trabajo para Mamoru. Este escenario considera la valorización económica de los recursos necesarios durante las 15 semanas del proyecto. Composición del presupuesto: • Mano de obra valorizada: $6.971.317 CLP, correspondiente al trabajo de Antonella Valdés Rojas y Diego Mellado Jara durante el período del proyecto. • Tecnología e infraestructura pagada: $0 CLP, debido a que se reutilizan equipos existentes y se emplean planes gratuitos para las herramientas y servicios requeridos por el prototipo. • Reserva de contingencia: $348.566 CLP, equivalente al 5% de los egresos directos valorizados. Financiamiento en dos hitos: • Hito 1 - Semana 1: 60% del presupuesto, equivalente a $4.391.930 CLP, asociado al inicio del proyecto y habilitación del desarrollo. • Hito 2 - Semana 9: 40% del presupuesto, equivalente a $2.927.953 CLP, asociado al avance funcional, integración de componentes y entrada a pruebas. El presupuesto corresponde a una valoración académica y no implica que el equipo deba desembolsar efectivamente la totalidad del monto ni constituye un compromiso contractual o financiero real de SENAMA.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| SENAMA | Cliente / Patrocinador principal | Mandante / referencia institucional del proyecto |
| Osnellys Andrade | Docente guía | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Antonella Valdés Rojas | Gerente de proyecto / Product Owner / Desarrollo móvil y BD | Equipo Mamoru |
| Diego Mellado Jara | Scrum Master / Backend/API y portal web administrativo | Equipo Mamoru |
| Personas adultas mayores de 60 años o más | Usuario central / beneficiario principal | Usuarios finales de Mamoru |
| Familiares | Usuario de coordinación y supervisión | Red de cuidado |
| Cuidadores | Usuario operativo / prestador de servicios de cuidado | Red de cuidado / Marketplace |
| Administrador de Mamoru | Usuario administrativo | Operación de la plataforma |
| Proveedores tecnológicos | Proveedor externo | Infraestructura, hosting, almacenamiento y notificaciones |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Antonella Valdés Rojas | Gerente de proyecto / Product Owner | Equipo Mamoru - Duoc UC |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Antonella coordina con Diego la distribución y priorización del trabajo del equipo según el alcance, el backlog y la Carta Gantt. Puede proponer ajustes en la asignación de tareas cuando exista retraso o dependencia entre actividades, respetando que Diego mantiene la responsabilidad principal del backend y portal web, mientras Antonella mantiene la responsabilidad principal de la aplicación móvil y base de datos |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Antonella puede registrar, monitorear y controlar la línea base de costos del proyecto, establecida en $7.319.883 CLP para el Escenario Bajo, y verificar sus variaciones respecto del flujo de caja. Cualquier incorporación de compras, planes pagados o costos no considerados debe quedar documentada y actualizar los documentos económicos relacionados. Debido a que Mamoru es un proyecto académico, esta autoridad corresponde exclusivamente a planificación y control interno y no implica capacidad para comprometer recursos económicos reales de Duoc UC o SENAMA |
| Decisiones técnicas | Coordina las decisiones técnicas generales y verifica que sean coherentes con los requisitos, el alcance y la arquitectura definida. Las decisiones se toman en conjunto con el responsable técnico de cada componente. Si una decisión afecta el alcance, las fechas de la Carta Gantt o un requisito aprobado, debe quedar documentada y revisarse con el equipo y la docente guía |
| Resolución de conflictos | Los conflictos técnicos o de planificación se revisan primero entre los integrantes utilizando como referencia los requisitos, criterios de aceptación, Product Backlog, evidencias y cronograma. Si no existe acuerdo o el problema puede comprometer una entrega académica, se solicita orientación a la docente guía |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | La autoridad de la gerente de proyecto está limitada al contexto académico de Mamoru. Puede gestionar y controlar la línea base económica aprobada para el proyecto, pero no puede comprometer recursos reales de Duoc UC o SENAMA ni modificar unilateralmente el presupuesto base. Los cambios que afecten alcance, entregables, fechas principales o costos deben ser acordados por el equipo y, cuando corresponda, validados con la docente guía o el patrocinador |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Antonella Valdés Rojas - gestión del proyecto, aplicación móvil y base de datos | Equipo Mamoru |
| Diego Mellado Jara - Scrum Master, backend/API y portal web administrativo | Equipo Mamoru |
| Flutter / Dart y Android Studio / emulador Android | Aplicación móvil |
| Python / FastAPI / Pydantic / SQLAlchemy | Backend/API |
| React / TypeScript | Portal web administrativo |
| PostgreSQL y herramientas de administración de BD | Datos |
| Git / GitHub | Control de versiones y colaboración |
| Figma / Draw.io | Diseño UX/UI y diagramación |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## SENAMA | ## 24/11/2026 |  |