# Plan de Gestión de la

# Calidad del Proyecto

Versión 1.0 ● 24/11/2026

Mamoru

| Nombre del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Preparado Por |  |
| Fecha (mm/dd/yyyy) |  |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |

Plan de Gestión de Calidad del Proyecto

- Alcance Inicial del Proyecto

1.1 Objetivo de calidad El objetivo de calidad de Mamoru es asegurar que el prototipo funcional cumpla los requerimientos priorizados, mantenga una operación coherente entre aplicación móvil, portal web, backend/API y base de datos, y entregue una experiencia segura, comprensible y trazable para sus cuatro roles: adulto mayor, familiar, cuidador y administrador. La calidad no se evaluará únicamente por la ausencia de errores visibles. También se considerará la correcta aplicación de permisos, la integridad de la información, la accesibilidad de la interfaz destinada al adulto mayor, la estabilidad de los flujos de servicio y la existencia de evidencias verificables de prueba. 1.2 Expectativas del cliente y criterios esperados - Las funcionalidades Must definidas para el MVP deben poder demostrarse de manera integrada y sin errores críticos. - Cada usuario debe acceder únicamente a las funciones e información asociadas a su rol y a una relación de cuidado válida. - La aplicación del adulto mayor debe mantener textos legibles, controles simples, navegación reducida y acceso visible al botón SOS. - Las tareas y servicios deben conservar trazabilidad de estado, usuario responsable, fecha/hora y observaciones cuando corresponda. - Los cuidadores que declaren profesiones o servicios relacionados con salud deberán pasar por validación documental antes de quedar disponibles como perfiles habilitados. - El sistema debe distinguir claramente entre cuidado general y prestaciones profesionales de salud, dejando explícito que Mamoru no reemplaza la atención médica. - El marketplace debe permitir consultar perfiles, enviar solicitudes, registrar aceptación o rechazo con motivo y mantener el historial del servicio. - El chat debe habilitarse sólo cuando exista un servicio aceptado y quedar en modo solo lectura al finalizar el servicio. - Las valoraciones deben asociarse únicamente a servicios finalizados y los reportes deben ser revisados desde el portal administrativo. - La información personal y de cuidado debe estar protegida mediante autenticación, autorización por roles, validaciones de entrada y uso seguro de credenciales. 1.3 Criterios de aceptación de calidad Área; Criterio; Evidencia esperada; Prioridad. Funcional; Flujos Must ejecutables de extremo a extremo; Casos de prueba aprobados / demo; Alta. Seguridad; Sin accesos fuera del rol o vínculo autorizado; Pruebas de autorización; Alta. Datos; Persistencia consistente y sin duplicaciones críticas; Consultas BD / pruebas integración; Alta. UX adulto mayor; Lectura y navegación comprensibles; Revisión visual y prueba de uso; Alta. Integración; App, portal, API y BD comunicándose; Pruebas de integración; Alta. Marketplace; Solicitudes y estados trazables; Pruebas funcionales; Alta. Chat; Creación/cierre según estado del servicio; Pruebas funcionales; Media-Alta. Valoraciones; Solo posteriores a servicio finalizado; Pruebas de reglas de negocio; Media-Alta. Documentación; Requisitos y evidencias trazables; Matrices / informes / repositorio; Media.

- Identificación de los interesados del proyecto

2.1 Interesados y expectativas de calidad Interesado; Rol; Expectativa de calidad; Influencia; Gestión. SENAMA; Cliente / patrocinador académico; Solución útil, viable y alineada al cuidado de personas mayores; Alta; Mantener informado y demostrar hitos. Osnellys Andrade; Docente guía; Cumplimiento técnico, documental y metodológico; Alta; Revisiones y retroalimentación. Antonella Valdés Rojas; Gerente / Product Owner; Alcance controlado, UX coherente, móvil y BD estables; Alta; Seguimiento continuo. Diego Mellado Jara; Scrum Master / Backend-Portal; API, reglas de negocio, portal e integración confiables; Alta; Seguimiento técnico. Adulto mayor; Usuario final; Simplicidad, legibilidad y acceso seguro a tareas/SOS; Media-Alta; Diseño accesible y pruebas de uso. Familiar; Usuario final; Seguimiento, tareas, servicios, observaciones y alertas confiables; Media-Alta; Validación funcional. Cuidador; Usuario final; Solicitudes claras, tareas, chat y perfil profesional confiables; Media-Alta; Validación funcional. Administrador; Usuario operativo; Moderación, validación documental, reportes y auditoría; Media; Pruebas del portal. 2.2 Responsabilidades relacionadas con calidad - Antonella: coordina criterios funcionales, alcance, UX, base de datos, pruebas de la aplicación móvil y aprobación interna de entregables. - Diego: coordina calidad técnica de backend/API, portal administrativo, integración y resolución de impedimentos. - Ambos integrantes revisan defectos, realizan pruebas cruzadas, documentan evidencias y verifican la Definition of Done. - Docente guía: revisa hitos académicos, identifica observaciones y actúa como instancia de escalamiento cuando un problema afecta la evaluación o alcance.

- Alcance inicial del proyecto

3.1 Alcance de calidad incluido - Aplicación móvil multirol desarrollada en Flutter/Dart. - Portal web administrativo para gestión y moderación. - Backend/API FastAPI y base de datos PostgreSQL. - Autenticación, roles, recuperación de acceso y controles de autorización. - Vinculación del adulto mayor mediante invitación segura. - Tareas, recordatorios, estados, observaciones e información importante. - Botón SOS y notificaciones. - Marketplace de cuidadores, perfiles, filtros y validación documental. - Solicitudes de servicio, aceptación/rechazo, chat y cierre del servicio. - Valoraciones, reportes y revisión administrativa. - Pruebas funcionales, de integración, API, seguridad, usabilidad y rendimiento. 3.2 Fuera del alcance de calidad - Diagnóstico médico, prescripción de tratamientos o decisiones clínicas. - Monitoreo clínico especializado mediante dispositivos médicos. - Pasarela de pagos o transacciones reales entre familiar y cuidador. - Gestión contractual o laboral completa entre las partes. - Integraciones externas no definidas con hospitales, clínicas, farmacias o aseguradoras. - Garantías de disponibilidad propias de una operación comercial nacional. 3.3 Estándares internos de calidad del desarrollo - Todo requerimiento Must debe contar con criterio de aceptación y evidencia de prueba. - Los cambios funcionales deben actualizar requerimientos, prototipos y documentación cuando corresponda. - Los secretos y credenciales deben mantenerse fuera del repositorio. - Los cambios de base de datos deben gestionarse mediante migraciones controladas. - Los endpoints principales deben estar documentados y verificables mediante OpenAPI o Postman. - No se considerará terminada una funcionalidad con errores críticos abiertos.

- Linea base del cronograma

4.1 Línea base temporal para control de calidad La línea base del cronograma de calidad se alinea con la Carta Gantt del proyecto. Las actividades de prueba y estabilización se concentran después de la integración de los componentes, sin perjuicio de que cada sprint incluye validaciones tempranas. Hito; Fecha objetivo; Actividad de calidad; Criterio. Base de datos principal; 18/09/2026; Validación de modelo y relaciones; Persistencia consistente. Autenticación y roles; 23/09/2026; Pruebas de login y autorización; Acceso correcto por rol. Desarrollo principal; 02/10/2026; Pruebas por módulo; Flujos principales sin bloqueos. Marketplace / portal; 07/10/2026; Pruebas de solicitudes y administración; Estados trazables. Integración Fase 2; 13/10/2026; Pruebas extremo a extremo; Componentes comunicándose. Pruebas funcionales e integración; 23/10/2026; Ejecución formal de casos; Resultados registrados. Pruebas API y seguridad; 28/10/2026; Endpoints, tokens y permisos; Sin fallas críticas. Usabilidad y rendimiento; 04/11/2026; Revisión UX y tiempos de respuesta; Cumple metas definidas. Correcciones finales; 10/11/2026; Re-pruebas; Defectos críticos cerrados. Despliegue integrado; 12/11/2026; Smoke test post-despliegue; Sistema demostrable. Documentación final; 17/11/2026; Auditoría de evidencias; Trazabilidad completa. Presentación final; 24/11/2026; Validación del flujo demostrable; Proyecto presentable. 4.2 Regla de control Si un hito de calidad detecta un defecto crítico, el equipo priorizará su corrección antes de incorporar funcionalidades complementarias. Cuando el tiempo sea insuficiente, se priorizará requisitos Must y se documentará explícitamente las limitaciones pendientes.

- Registro de riesgos

5.1 Registro inicial de riesgos de calidad ID; Riesgo; Probabilidad; Impacto; Respuesta; Responsable. RQ-01; Errores de configuración o dependencias impiden compilar/ejecutar; Media; Alto; Validar entorno, respaldar configuración y documentar soluciones; Responsable técnico. RQ-02; Fallas de integración entre móvil, portal, API y BD; Media; Alto; Integración progresiva y contratos API definidos; Ambos. RQ-03; Acceso a información fuera del rol autorizado; Baja-Media; Muy alto; Pruebas de autorización, JWT, validaciones y revisión de endpoints; Diego / Antonella. RQ-04; Pérdida o inconsistencia de datos; Baja-Media; Alto; FK, validaciones, migraciones y pruebas de persistencia; Antonella. RQ-05; Interfaz difícil de usar para adulto mayor; Media; Alto; Botones grandes, textos legibles, navegación corta y prueba de uso; Antonella. RQ-06; Crecimiento de alcance reduce tiempo de pruebas; Alta; Alto; Control de cambios y prioridad Must; Gerente. RQ-07; Validación insuficiente de acreditaciones de cuidadores; Media; Alto; Estado pendiente, revisión administrativa y rechazo con motivo; Diego. RQ-08; Errores en reglas de servicio/chat/valoración; Media; Medio-Alto; Casos de prueba por estados y transiciones; Ambos. RQ-09; Dependencia de servicios externos afecta demo; Media; Medio; Alternativas y pruebas previas al cierre; Ambos. RQ-10; Disponibilidad limitada de uno de los integrantes; Media; Alto; Documentación, apoyo cruzado y repriorización; Gerente + Scrum Master. 5.2 Gestión de defectos - Crítico: impide autenticación, expone información, corrompe datos o bloquea un flujo Must. Debe corregirse antes del cierre. - Alto: afecta una función importante sin alternativa razonable. Se corrige con prioridad. - Medio: existe alternativa o impacto limitado. Se corrige según capacidad del sprint. - Bajo: defecto visual o mejora no bloqueante. Puede planificarse para ajuste posterior.

- KPI iniciales del proyecto (Métricas de calidad)

6.1 KPI iniciales de calidad KPI; Fórmula / medición; Meta; Frecuencia; Fuente. % requisitos Must aprobados; Must aprobados / Must ejecutados x 100; 100% como objetivo; Por sprint / cierre; Matriz de pruebas. Defectos críticos abiertos; Conteo; 0 al cierre; Semanal / cierre; Registro de defectos. Casos de prueba aprobados; Aprobados / ejecutados x 100; >= 90% global y 100% en flujos críticos; Por ciclo de pruebas; Plan de pruebas. Cobertura de roles; Roles con flujos principales validados / 4; 4 de 4; Cierre de integración; Evidencias. Errores de autorización; Conteo de accesos no permitidos; 0; Por prueba seguridad; Postman / API. Integridad de datos; Operaciones CRUD correctas / ejecutadas; >= 95% y 100% en datos críticos; Por módulo; BD / integración. Tiempo de respuesta API; Promedio operaciones habituales; < 2 s como referencia en ambiente de prueba; Pruebas rendimiento; Logs / Postman. Tareas UX adulto mayor completables; Flujos completados sin ayuda / total; 100% de tareas críticas; Prueba de uso; Checklist UX. Trazabilidad documental; Requisitos con evidencia / requisitos priorizados; 100% en Must; Cierre; Matriz de trazabilidad. Defectos reabiertos; Reabiertos / cerrados x100; < 10%; Durante correcciones; Registro defectos. 6.2 Definition of Done asociada a calidad - La funcionalidad implementada cumple sus criterios de aceptación. - El código se compila y puede ejecutarse en el ambiente definido. - No existen defectos críticos conocidos asociados a la historia. - Se aplicaron validaciones de entrada y controles de acceso correspondientes. - Se ejecutaron las pruebas funcionales pertinentes y se registró evidencia. - Los cambios de base de datos o API están documentados. - La funcionalidad quedó integrada al flujo correspondiente y versionada en el repositorio