Plan de Comunicaciones

del Proyecto

Mamoru

Fecha: 24/11/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Restricciones y Premisas	3

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados	3

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto	4

Recursos asignados a actividades de comunicaciones	5

Proceso de Escalamiento	5

Diagrama de Flujo de Información	6

De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones	6

Glosario	7

Anexos	8

Información del Proyecto

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Mamoru |
| Fecha de preparación | 24/11/2026 |
| Cliente | SENAMA |
| Patrocinador principal | SENAMA |
| Gerente de Proyecto | Antonella Valdés Rojas |

Restricciones y Premisas

El plan de comunicaciones se define considerando que Mamoru es un proyecto académico de 15 semanas desarrollado por un equipo de dos integrantes. La comunicación debe ser suficiente para asegurar coordinación y trazabilidad, pero sin generar una carga administrativa desproporcionada respecto del tamaño del proyecto.

- El equipo principal está compuesto por Antonella Valdés Rojas y Diego Mellado Jara; por lo tanto, gran parte de la coordinación técnica puede realizarse de manera directa.

- El proyecto se ejecuta entre el 11/08/2026 y el 24/11/2026, por lo que las comunicaciones deben respetar los hitos de la Carta Gantt y las entregas de Capstone.

- Las decisiones que modifiquen alcance, requisitos, arquitectura, cronograma, presupuesto o criterios de aceptación deben quedar registradas en un medio trazable y no solo en conversaciones informales.

- No se dispone de un canal institucional de comunicación con un representante específico de SENAMA. Toda comunicación con el cliente/patrocinador se considera sujeta a disponibilidad y a la definición posterior de un contacto formal.

- Los diseños se mantienen en Figma y la documentación en los medios compartidos utilizados por el equipo.

- Información sensible, contraseñas, SECRET_KEY, App Passwords, credenciales de base de datos o tokens no deben compartirse por mensajes ni incorporarse en documentos públicos o repositorios.

- La comunicación con usuarios finales durante validaciones debe utilizar lenguaje claro, evitando tecnicismos innecesarios, especialmente en actividades relacionadas con personas adultas mayores.

- Cuando exista una incidencia crítica que impida continuar una actividad o amenace un hito, el equipo debe escalarla sin esperar a la siguiente revisión programada

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

Los requisitos de comunicación se definen en función del grado de influencia, interés y participación de cada interesado. El objetivo es entregar a cada grupo la información necesaria para tomar decisiones, validar resultados o utilizar el producto, evitando comunicaciones excesivas o poco pertinentes.

| Interesado | Necesidad de información | Medio preferente | Frecuencia / momento | Enfoque de comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antonella Valdés Rojas | Estado del proyecto, alcance, backlog, riesgos, móvil y BD. | Reunión, chat interno, GitHub, documentos. | Diaria/continua y al cierre de cada sprint. | Directa, técnica y orientada a decisiones. |
| Diego Mellado Jara | Prioridades, impedimentos, backend/API, portal e integración. | Reunión, chat interno, GitHub, backlog. | Diaria/continua y al cierre de cada sprint. | Directa, técnica y con evidencia de cambios. |
| Osnellys Andrade | Avance académico, alcance, hitos, riesgos, evidencias y decisiones relevantes. | Canal institucional, reunión, documentos de entrega. | Según revisiones, hitos y cuando se requiera escalamiento. | Formal, resumida y respaldada por documentos/evidencias. |
| SENAMA | Propósito, valor, alcance, hitos y resultado final, sí existe instancia de participación. | Presentación, documento o canal institucional por definir. | En hitos relevantes o según disponibilidad. | Ejecutiva, no técnica y enfocada en beneficios y viabilidad. |
| Adulto mayor | Funcionamiento de tareas, instrucciones, SOS y experiencia de uso. | Prototipo/app, demostración guiada, prueba de usabilidad. | Durante diseño y validación funcional. | Lenguaje simple, visual, sin tecnicismos. |
| Familiares | Tareas, seguimiento, solicitudes de cuidadores, alertas y servicios. | Prototipo/app, demostración y pruebas. | Durante refinamiento y pruebas. | Funcional, basada en escenarios reales de uso. |
| Cuidadores | Perfil, acreditación, solicitudes, tareas, observaciones, chat y valoraciones. | Prototipo/app y pruebas. | Durante marketplace, servicios y validación. | Funcional y clara sobre permisos y responsabilidades. |
| Administrador | Validación de cuidadores, usuarios, reportes, auditoría y moderación. | Portal web, documentación y pruebas. | Durante la construcción e integración del portal. | Operativa y orientada a estados, controles y trazabilidad. |
| Evaluadores Capstone | Resultados, evidencia, decisiones, calidad y cumplimiento de objetivos. | Informe, presentación y demostración. | Entregas formativas y cierre. | Formal, sintética y respaldada por evidencia. |

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Plazo para confirmar recepción | Responsable | Aprobador | Audiencia / Receptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación técnica | Sincronizar trabajo móvil, backend, portal y BD. | Avance, dependencias, bloqueos y próximos pasos. | Breve / operativo | Reunión o chat interno + GitHub | Diaria o cuando exista dependencia | Mismo día | Antonella y Diego | No requiere aprobación formal | Equipo Mamoru |
| Planificación de Sprint | Definir objetivo y trabajo de la iteración. | Sprint Goal, historias, tareas, prioridades y dependencias. | Acta breve / backlog | Reunión + backlog | Inicio de cada sprint | Mismo día | Antonella + Diego | Product Owner | Equipo Mamoru |
| Seguimiento de Sprint | Detectar retrasos e impedimentos. | Estado de tareas, commits, defectos y riesgos. | Tablero / evidencia | Backlog, GitHub, reunión | Durante el sprint | Mismo día | Diego (Scrum Master) | Antonella | Equipo Mamoru |
| Revisión académica | Validar avance frente a criterios de Capstone. | Entregables, evidencias, dudas, riesgos y cambios. | Documento / presentación | Canal institucional / reunión | Según hitos y revisiones | 1-2 días hábiles cuando aplique | Antonella | Docente guía | Equipo + docente |
| Solicitud de cambio | Controlar cambios relevantes. | Motivo, impacto, prioridad, áreas afectadas y decisión. | RFC / registro de cambios | Plantilla de cambios + documentos | Cuando se proponga un cambio | Antes de iniciar el cambio | Antonella | Gerente / docente si afecta hitos | Equipo y partes afectadas |
| Comunicación de riesgo crítico | Escalar amenazas a hitos, seguridad o integración. | Riesgo, impacto, acción inmediata y decisión requerida. | Alerta breve + registro | Mensaje directo + registro documental | Cuando se detecte | Inmediato / mismo día | Quien detecta + gerente | Gerente; docente si corresponde | Equipo / docente |
| Reporte de calidad y pruebas | Informar resultados de verificación. | Casos ejecutados, defectos, severidad, correcciones y re-pruebas. | Tabla / evidencia | Documento, repositorio, Postman/OpenAPI | Por ciclo de pruebas | 24 horas después del ciclo | Responsable de pruebas | Antonella / Diego según módulo | Equipo y docente en hitos |
| Actualización al cliente/patrocinador | Comunicar valor, hitos y resultado. | Alcance, avance, beneficios, riesgos relevantes y demo. | Ejecutivo / presentación | Documento o presentación | En hitos relevantes, si existe participación | Según canal disponible | Antonella | Equipo Mamoru | SENAMA |
| Validación con usuarios | Obtener retroalimentación funcional. | Escenarios de uso, facilidad, comprensión y observaciones. | Guion de prueba / notas | Prototipo o app + entrevista/prueba | En diseño y validación | Al finalizar la sesión | Antonella / responsable de UX | Product Owner | Adulto mayor, familiar, cuidador o admin |
| Publicación de versión | Mantener la trazabilidad de una versión estable. | Versión, cambios incluidos, dependencias y observaciones. | Nota de versión | GitHub / repositorio / documento | Cuando se libere una versión relevante | Mismo día | Responsable técnico | Responsable del módulo | Equipo Mamoru |
| Cierre y presentación final | Comunicar resultados y entregar evidencia. | Producto, alcance logrado, pruebas, pendientes, lecciones y demo. | Informe + presentación | Entrega académica / exposición | Final del proyecto | Según calendario académico | Antonella y Diego | Docente/evaluadores | Evaluadores, docente y partes invitadas |

Recursos asignados a actividades de comunicaciones

Las comunicaciones del proyecto utilizarán principalmente recursos ya disponibles para el equipo. No se requiere una plataforma corporativa especializada; se prioriza el uso de herramientas simples y trazables.

| Recurso | Uso en comunicaciones | Disponibilidad / restricción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonella Valdés | Coordinación general, comunicaciones académicas, backlog y seguimiento de producto. | Disponibilidad sujeta a carga académica. | Gerente de Proyecto |
| Diego Mellado | Coordinación técnica, impedimentos, backend/portal y seguimiento de integración. | Disponibilidad sujeta a carga académica. | Scrum Master |
| GitHub | Código, commits, versiones y evidencia técnica. | No almacenar secretos ni credenciales. | Ambos |
| Figma | Prototipos y comunicación visual de flujos. | Mantener versiones coherentes con los requisitos. | Antonella / equipo |
| Documentación compartida | Informes, matrices, actas y evidencias. | Controlar versiones y evitar duplicados. | Antonella |
| Canal de chat/reunión del equipo | Coordinación operativa rápida. | Las decisiones relevantes deben formalizarse luego. | Ambos |
| Canales institucionales Duoc UC | Comunicación con docente/evaluadores. | Sujeto a herramientas institucionales disponibles. | Antonella |
| Presentaciones / demos | Comunicación con evaluadores, clientes y usuarios. | Preparar versiones estables del prototipo. | Ambos |

Proceso de Escalamiento

El escalamiento se aplica cuando un problema no puede resolverse dentro del nivel operativo habitual o cuando su impacto puede comprometer alcance, seguridad, calidad, cronograma o evaluación académica.

| Nivel | Situación | Responsable inicial | Escalamiento | Tiempo objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Operativo | Duda técnica, dependencia entre módulos o defecto menor. | Responsable del componente | Resolver entre Antonella y Diego. | Mismo día o siguiente bloque de trabajo. |
| - Proyecto | Riesgo de retraso, cambio de requisito, defecto alto o conflicto de prioridad. | Gerente / Scrum Master | Revisar alcance, backlog y redistribución de tareas. | Dentro de 24 horas. |
| - Académico | Cambio que afecta hito, entrega, criterio de evaluación o no puede resolverse por el equipo. | Antonella | Escalar a Osnellys Andrade con evidencia y alternativas. | Antes del siguiente hito o tan pronto sea detectado. |
| - Cliente / Patrocinador | Cambio que altere compromisos atribuidos al mandante o requiera validación institucional. | Gerente + docente, según corresponda | Comunicar al representante SENAMA cuando exista contacto formal. | Según disponibilidad y canal acordado. |

Reglas de escalamiento

- Los incidentes de seguridad, pérdida de datos o exposición de credenciales se escalan inmediatamente al responsable técnico y a la gerente del proyecto.

- Los problemas que solo afecten una tarea y tengan una solución conocida pueden resolverse sin escalar a la docente.

- Un cambio de alcance no se considera aprobado únicamente porque haya sido conversado; debe quedar registrado y evaluado.

- Cuando el problema tenga varias alternativas, la comunicación de escalamiento debe incluir al menos: situación, impactó, opciones, recomendación y decisión requerida.

Diagrama de Flujo de Información

El flujo central se produce entre los dos integrantes del equipo. Las evidencias técnicas y documentales alimentan el seguimiento, la gerente y el Scrum Master consolidan la información necesaria para revisiones académicas, validaciones del cliente y pruebas con usuarios. La retroalimentación obtenida vuelve al backlog, requisitos, prototipos y código según corresponda.

De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones

Este plan no se considera estático. Debe revisarse cuando cambien los interesados, el cronograma, los medios disponibles o la forma de trabajo. La Gerente de Proyecto mantiene la versión vigente y coordina las modificaciones con el Scrum Master.

- Se incorpora o retira un interesado relevante.

- Cambia el responsable de una actividad o módulo.

- Se modifica un hito de la Carta Gantt o la frecuencia de los sprints.

- Se identifica que un canal no es suficiente para mantener trazabilidad.

- Un riesgo o incidente demuestra que el proceso de escalamiento fue insuficiente.

- Se recibe retroalimentación de la docente, evaluadores, usuarios o cliente que requiera cambiar la forma de comunicar avances.

- Se modifica una política de confidencialidad, seguridad o manejo de información sensible.

Control de versiones del plan

| Versión | Fecha | Responsable | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/11/2026 | Antonella Valdés Rojas | Consolidación del Plan de Comunicaciones de Mamoru a partir de los documentos de gestión del proyecto. |

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Stakeholder / Interesado | Persona, grupo u organización que puede influir en el proyecto o verse afectada por sus resultados. |
| Product Owner | Rol que prioriza el valor funcional del producto y mantiene la visión del backlog. En Mamoru corresponde a Antonella Valdés. |
| Scrum Master | Rol que facilita el proceso Scrum, ayuda a remover impedimentos y apoya el seguimiento. En Mamoru corresponde a Diego Mellado. |
| Product Backlog | Lista priorizada de funcionalidades, historias de usuario, mejoras y trabajo pendiente del producto. |
| Sprint | Periodo de trabajo iterativo en el cual el equipo busca producir un incremento concreto. |
| Hito | Evento o fecha relevante utilizada para controlar el avance del cronograma. |
| RFC / Solicitud de cambio | Registro formal utilizado para documentar, evaluar y aprobar o rechazar un cambio relevante. |
| Escalamiento | Proceso de elevar un problema a un nivel de decisión superior cuando no puede resolverse en el nivel actual. |
| Figma | Herramienta utilizada para diseñar y comunicar prototipos UX/UI de Mamoru. |
| RF / RNF | Requerimiento funcional / requerimiento no funcional. |
| Demo | Demostración funcional utilizada para comunicar el avance y validar el comportamiento del producto. |

Anexos

Los siguientes anexos y documentos complementan este Plan de Comunicaciones y constituyen medios de trazabilidad del proyecto.

- Acta de Constitución del Proyecto Mamoru.

- Plan de Dirección del Proyecto Mamoru.

- Documento de Gestión de Alcance.

- Documento de Requerimientos de Software.

- Matriz RACI de responsabilidades.

- Registro y Plan de Gestión de Interesados.

- EDT y Diccionario EDT.

- Plan de Gestión de Calidad.

- Registro de Control de Cambios.

- Carta Gantt y planificación de sprints.

- Flujo de Caja con escenarios bajo, medio y alto.

- Prototipos Figma y evidencias de demostración.

- Repositorio GitHub y documentación técnica de API/pruebas.

Formato recomendado para reuniones de seguimiento

- Fecha y participantes.

- Objetivo de la reunión.

- Avance desde la última revisión.

- Bloqueos o riesgos.

- Decisiones tomadas.

- Acciones, responsable y fecha comprometida.

- Cambios que deban registrarse formalmente.

Fuentes y trazabilidad

| ID | Documento | Uso en este plan |
| --- | --- | --- |
| REF-01 | Plan de Dirección del Proyecto Mamoru | Define roles, comunicaciones, riesgos, interesados y mecanismo de escalamiento. |
| REF-02 | Documento de Gestión de Alcance Mamoru | Define alcance, restricciones, control de cambios y activos del proyecto. |
| REF-03 | Registro de Interesados Mamoru | Identifica interesados, expectativas, influencia e interés. |
| REF-04 | Acta de Constitución Mamoru | Formaliza gerente, patrocinador, riesgos, hitos y autoridad. |
| REF-05 | Documento de Requerimientos de Software Mamoru | Define actores, funcionalidades, restricciones y flujos del producto. |
| REF-06 | Carta Gantt / Fase 1 Mamoru | Define hitos y fechas del periodo 11/08/2026 al 24/11/2026. |