Acta de Cierre de

Proyecto o Fase

Mamoru

Fase de desarrollo

Fecha: 24/11/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Razón de cierre	3

Aceptación de los productos o entregables	4

Aprobaciones	5

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | Mamoru |
| Fecha de preparación | 24/11/2026 |
| Cliente | SENAMA |
| Patrocinador principal | SENAMA |
| Gerente de Proyecto | Antonella Valdés Rojas |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |

Razón de cierre

Se propone cerrar la fase académica de desarrollo e integración del prototipo y documentar los productos disponibles, sus limitaciones y el trabajo pendiente. No se declara terminado el desarrollo completo ni se certifica disponibilidad en producción.

| Opción de la plantilla | Estado |
| --- | --- |
| Entrega de todos los productos conforme a requerimientos | No aplica: existen funcionalidades y verificaciones pendientes. |
| Entrega parcial y cancelación de otros productos | No se marca: hay entrega parcial, pero no consta cancelación de pendientes. |
| Cancelación de todos los productos | No aplica. |
| Razón específica de esta fase | Cierre académico de fase con entrega parcial y backlog de continuidad, sujeto a aceptación. |

La redacción adicional evita equiparar trabajo pendiente con trabajo cancelado. El alcance de la continuidad deberá acordarse en la revisión del acta.

Aceptación de los productos o entregables

Los estados funcionales se toman del manual. La aceptación formal no consta en los antecedentes y debe ser consignada por el evaluador o responsable; no se marcan aceptaciones en su nombre.

| Entregable | Aceptación (Sí / No) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| App Flutter por roles | Pendiente | Funciones conectadas según manual; Android probado parcialmente, iOS pendiente. |
| API y base de datos | Pendiente | Soportan flujos descritos; falta evidencia técnica y pruebas completas. |
| Portal administrativo | Pendiente | Gestión y moderación reportadas; operación y permisos pendientes. |
| Manual de Mamoru | Pendiente | Documento fuente disponible; contiene estados y limitaciones. Actualizar resumen de porcentajes. |
| Informe final APT e informe de cierre | Pendiente | Documentación preparada; métricas y anexos no disponibles identificados. |
| Sprints actualizados de Formativa Fase 2 | Pendiente | Cinco sprints; quinto de consolidación y cierre con verificaciones pendientes. |
| Pruebas y transferencia operativa | No entregado | No se aportaron actas de pruebas, capacitación ni recepción operativa. |

Condiciones para la aprobación

- Revisar los entregables contra los requerimientos acordados y registrar el resultado de su aceptación.

- Adjuntar pruebas de los flujos críticos: acceso por rol, vinculación, actividades, observaciones, servicio vigente, finalización y SOS.

- Confirmar las pantallas y correcciones señaladas como por probar en el manual.

- Registrar expresamente el alcance parcial y los pendientes; no exigir cierre productivo si no forma parte de esta fase acordada.

- Completar responsables, institución, fecha efectiva y firmas antes de considerar formalizado el cierre.

Pendientes y continuidad

| Componente | Estado reportado y limitaciones |
| --- | --- |
| App móvil | Registro, acceso, vinculación por código, actividades, marketplace, solicitudes y gestión de servicio conectados según el manual. Algunas correcciones y pantallas están por probar. |
| Portal administrativo | Dashboard, usuarios, cuidadores, solicitudes, moderación, SOS y auditoría reportados como listos; faltan ajustes operativos y de producción. |
| Pendientes funcionales | Valoración del familiar, chat real, correos, recuperación de contraseña, documentos profesionales, escaneo QR, solicitud de puertas adentro y alertas de tareas y observaciones. |
| Pendientes de reglas y despliegue | Validar límite de observaciones en servidor; automatizar no realizada sin depender de app abierta; confirmar contactos; push; despliegue en nube; pruebas iOS y permisos del portal. |

Prioridad propuesta: completar la valoración del familiar; validar reglas y alertas; implementar correo, documentos y recuperación; completar chat y QR; preparar push, nube, pruebas iOS y permisos administrativos. La prioridad final debe acordarse con el equipo. No se consignan fechas ni compromisos de entrega que no fueron aportados.

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |