## Slide 1
Fase 2: Mamoru
AMOR · PROTECCIÓN · SERVICIO
Integrantes: Diego Mellado y Antonella Valdés
Docente: Osnellys Andrade
Asignatura: Capstone
Fecha: 06/10/2026
Notes: Presentación de la fase 2 del proyecto Mamoru. Integrantes: Diego Mellado y Antonella Valdés. Docente: Osnellys Andrade. Asignatura: Capstone. Fecha: 06/10/2026.

## Slide 2
¿Qué es Mamoru?
Mamoru significa «proteger» en japonés.
AMOR · PROTECCIÓN · SERVICIO
Mamoru nace del amor por las personas mayores y del deseo de acompañar a quienes tanto nos han cuidado. Busca dar tranquilidad a sus familias y ayudarles a sentirse cerca, incluso cuando están lejos.
A través de una app, reúne a personas mayores, familiares y cuidadores para organizar el cuidado diario y compartir cómo se encuentran. Su portal ayuda a gestionar a los cuidadores y atender las alertas.
Mamoru · Cuidar también es una forma de amar.
Notes: Mamoru proviene del verbo japonés 守る, proteger. Nuestro eslogan es Amor · Protección · Servicio. Queremos acompañar con cariño a las personas mayores y dar tranquilidad a quienes las quieren. La app ayuda a organizar actividades y servicios; el portal apoya la gestión. Fuente del significado: https://www.japandict.com/守る?lang=en.

## Slide 3
MAMORU / PROYECTO APT
Sprint 1 · Base técnica
Objetivo: preparar el entorno y la estructura del proyecto.
Antonella Valdés Rojas · Diego Mellado Jara | Estado según manual al 06/10/2026
03
CUMPLIDO
• Flutter y entorno Android configurados.
• PostgreSQL y base Mamoru preparados.
• FastAPI y estructura inicial del proyecto.
PENDIENTE
• No se reportan tareas funcionales pendientes de este sprint.
• Faltó registrar horas y fechas para medir la ejecución.
BASE COMPLETADA
Notes: Los problemas de PostgreSQL y Gradle se resolvieron mediante ajustes y validación progresiva. La ausencia de bitácoras es un pendiente documental; no implica que la configuración esté incompleta.

## Slide 4
MAMORU / PROYECTO APT
Sprint 2 · Diseño, acceso y roles
Objetivo: construir interfaces y acceso diferenciado por usuario.
Antonella Valdés Rojas · Diego Mellado Jara | Estado según manual al 06/10/2026
04
CUMPLIDO
• Interfaces por rol y navegación en Flutter.
• Registro, ingreso y sesión recordada.
• Vinculación por código y aprobación del cuidador.
PENDIENTE
• Verificación por correo y recuperación de contraseña.
• Escaneo del QR.
• Documento que acredita la profesión.
CUMPLIMIENTO PARCIAL
Notes: El adulto mayor ingresa con código; el QR se genera, pero la cámara todavía no lo escanea. La recuperación tiene pantallas, pero no una operación funcional. La aprobación administrativa existe; faltan los correos de aviso.

## Slide 5
MAMORU / PROYECTO APT
Sprint 3 · Actividades y seguimiento
Objetivo: registrar tareas, observaciones y alertas SOS.
Antonella Valdés Rojas · Diego Mellado Jara | Estado según manual al 06/10/2026
05
CUMPLIDO
• Creación de actividades y registro de estados.
• Observaciones y seguimiento del familiar.
• SOS con alertas dentro del sistema.
PENDIENTE
• Automatizar “no realizada” desde el servidor.
• Validar el límite de 2 observaciones y enviar avisos.
• Confirmar horarios y seguimiento en el celular.
CUMPLIMIENTO PARCIAL
Notes: El adulto mayor puede completar o indicar que no pudo desde su vista simplificada; la lista de tareas es de solo lectura. El cambio automático de estado todavía depende de mantener la app abierta. El SOS no envía SMS, llamadas ni push. Las observaciones ya están conectadas, pero el seguimiento y los ajustes de horario requieren confirmar pruebas.

## Slide 6
MAMORU / PROYECTO APT
Sprint 4 · Marketplace y servicios
Objetivo: conectar búsqueda, solicitud y cierre de un servicio.
Antonella Valdés Rojas · Diego Mellado Jara | Estado según manual al 06/10/2026
06
CUMPLIDO
• Perfiles, filtros y tarifas de cuidadores.
• Solicitudes: aceptación o rechazo con motivo.
• Servicio vigente y finalización mediante API.
PENDIENTE
• Chat real y valoración del familiar.
• Solicitud de servicio puertas adentro.
• Confirmar cierre, historial y contactos en Android.
CUMPLIMIENTO PARCIAL
Notes: El servidor controla cuándo el cuidador puede ver los datos críticos. La finalización primero confirma con la API y retira el acceso al cerrar. Estas correcciones todavía deben comprobarse en el dispositivo. El chat es de ejemplo; aún no existe la pantalla para valorar al cuidador.

## Slide 7
MAMORU / PROYECTO APT
Sprint 5 · Portal y cierre de fase
Objetivo: consolidar la administración, revisar integración y documentar.
Antonella Valdés Rojas · Diego Mellado Jara | Estado según manual al 06/10/2026
07
CUMPLIDO
• Dashboard, usuarios y validación de cuidadores.
• Solicitudes, SOS, moderación y auditoría.
• Informes y sprints actualizados preparados.
PENDIENTE
• Completar evidencias, pruebas y aprobación del cierre.
• Ajustes del portal: permisos y operaciones pendientes.
• Correos, push, nube y pruebas iOS.
EN CONSOLIDACIÓN
Notes: El quinto sprint agrupa consolidación y cierre documental, no certifica que todas sus tareas estén terminadas. El portal modera reseñas reportadas, pero el flujo completo de valoración desde la app sigue pendiente. Faltan también motivo de rechazo del cuidador, revisión de documentos y reconsideración de rechazados. La solución se ha probado en Android; no hay publicación en nube ni pruebas iOS.

## Slide 8
MAMORU / PROYECTO APT
Resultado y próximos pasos
El flujo principal llega hasta finalizar el servicio; el producto sigue en desarrollo.
Antonella Valdés Rojas · Diego Mellado Jara | Estado según manual al 06/10/2026
08
LO QUE LOGRAMOS
• Un prototipo con app y portal conectados.
• Coordinación de tareas y servicios por roles.
• Acceso temporal a información del adulto mayor.
QUÉ SIGUE
• Completar la valoración y el chat.
• Cerrar validaciones y confirmar pruebas Android.
• Preparar comunicaciones, nube e iOS.
Notes: No presentamos los cinco sprints como completamente terminados. La base técnica está cumplida; los sprints funcionales tienen pendientes y la última iteración está en consolidación. El siguiente paso prioritario es la valoración del familiar, seguido de reglas y pruebas. Los porcentajes del manual son orientativos y no equivalen a una certificación de calidad. Fuentes: manual de Mamoru y documento de sprints actualizado.

## Slide 9
Gracias por su atencion
¿Preguntas?
Notes: Presentación de la fase 2 del proyecto Mamoru. Integrantes: Diego Mellado y Antonella Valdés. Docente: Osnellys Andrade. Asignatura: Capstone. Fecha: 06/10/2026.