Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamenten las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Mamoru |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo e Implementación de Software, Diseño de Soluciones Informáticas, Gestión de Datos, y Gestión de Proyectos Informáticos. |
| Competencias | Análisis y planificación de requerimientos informáticos, arquitectura y diseño de software; programación de software, análisis y desarrollo de modelos de datos, gestión de proyectos informáticos, e integración de componentes mediante APIs y bases de datos. Asimismo, se abordaron aspectos relacionados con la usabilidad, el control de acceso por roles y la protección de la información. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Mamoru aborda la dificultad de coordinar el cuidado de una persona mayor cuando sus familiares no pueden acompañarla permanentemente. La dispersión de actividades, información relevante y comunicaciones dificulta conocer qué cuidados se realizaron y quién está a cargo. El proyecto se sitúa en Chile y considera personas de 60 años o más, sus familiares, cuidadores y administradores del servicio. Su aporte consiste en concentrar actividades, seguimiento, observaciones e información importante en un sistema con responsabilidades diferenciadas. El marketplace facilita consultar perfiles y solicitar servicios, mientras el portal permite gestionar cuentas, validaciones y alertas. El prototipo aporta una solución académica a una necesidad social; no se aportaron estudios de adopción ni resultados con una muestra de usuarios que permitan afirmar un impacto medido. Para Ingeniería en Informática, el tema integra desarrollo móvil y web, persistencia de datos, arquitectura cliente-servidor, usabilidad y protección de información personal. La restricción temporal del acceso del cuidador vincula decisiones técnicas con el contexto real de uso. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar un prototipo integrado de Mamoru que apoye la coordinación y el seguimiento del cuidado de personas mayores mediante una aplicación móvil por roles y un portal administrativo, con actividades, solicitudes de servicio y acceso controlado a la información. Objetivos específicos Definir requerimientos y flujos diferenciados para familiar, adulto mayor, cuidador y administrador. Diseñar interfaces simples y legibles y construir las vistas principales de la aplicación y del portal. Implementar acceso por rol, vinculación por código y persistencia de información mediante la API y la base de datos. Permitir crear y consultar actividades, registrar su ejecución y visualizar observaciones del cuidador. Implementar búsqueda de cuidadores, solicitudes y gestión del servicio con acceso temporal a datos críticos. Incorporar gestión administrativa de usuarios, cuidadores, solicitudes, SOS y auditoría. Documentar el estado alcanzado, las limitaciones y las verificaciones pendientes para orientar la continuidad. |
| 3. Metodología | Se utilizó un enfoque iterativo basado en Scrum, organizado en un máximo de cinco sprints. Cada iteración se describe mediante planificación, objetivo, backlog, impedimentos, revisión y retrospectiva. Esta estructura permite revisar avances y ajustar el alcance a medida que aparecen problemas técnicos o se precisan las reglas de negocio. No se adjuntan registros que permitan certificar ceremonias, fechas, duración o velocidad del equipo; por ello se describe un enfoque basado en Scrum y no una adopción formal íntegramente acreditada. La metodología fue pertinente por la variedad de roles y dependencias: las interfaces se definieron en Figma, se implementaron en Flutter y se integraron con el backend; el portal se construyó con React, Vite y TypeScript. Las revisiones permitieron corregir horarios, acceso a información y finalización del servicio antes de considerar concluida la fase. Iteración y propósito - Sprint 1: Configuracion tecnica y base del proyecto - Sprint 2: diseño UX/UI, acceso y vinculación por roles} - Sprint 3: Actividades, seguimiento, observaciones y SOS - Sprint 4: Marketplace, solicitudes, y gestión del servicio - Sprint 5: Portal administrativo, integración y cierre de fase |
| 4. Desarrollo | Sprint 1: Configuración técnica y base del proyecto Sprint Planning El equipo prioriza las herramientas, la estructura del repositorio y el modelo de datos antes de desarrollar los flujos de usuario. La separación entre aplicación móvil, backend y portal administrativo permitió distribuir las responsabilidades. Sprint Goal Preparar los ambientes de desarrollo y una arquitectura inicial compartida para la app, la API y la base de datos. Sprint Backlog (Tareas y responsables) - Configurar Flutter, Dart, Android Studio, VS Code, y emulador Android: Antonella Valdés Rojas - Instalar PostgreSQL y crear la base de datos de Mamoru: Diego Mellado Jara - Preparar Python, FastAPI, y estructura inicial de la API: Diego Mellado Jara - Definir entidades, relaciones y contratos iniciales de datos: Equipo - Organizar repositorio y estructura app y portal: Equipo Impedimentos Se presentaron problemas de configuración de PostgreSQL, dependencias de Flutter y Gradle. Se revisaron configuraciones, se limpiaron dependencias y se validó el entorno de manera progresiva. Sprint Review Se estableció una base técnica para continuar con el desarrollo. El stack descrito por el manual incluye Flutter para la app y React, Vite y TypeScript para el portal; la API y PostgreSQL constituyen la capa compartida de datos. Retrospective Validar cada ambiente y documentar su configuración antes de incorporar módulos nuevos. Mantener contratos de API claros para reducir problemas de integración. Sprint 2: Diseño UX/UI, acceso y vinculación por roles Sprint Planning Se organizaron los flujos en Figma y su implementación en Flutter. Se priorizaron textos legibles y navegación simple para el adulto mayor, gestión para el familiar y servicio y perfil profesional para el cuidador. Sprint Goal Definir las interfaces principales e implementar el acceso diferenciado de familiar, cuidador y adulto mayor. Sprint Backlog (Tareas y responsables) - Diseñar e implementar navegación y pantallas por rol: Antonella Valdes Rojas - Implementar registro, ingreso, sesion recordada, y cierre de sesion: Equipo - Registrar profesión, experiencia y modalidad del cuidador: Equipo - Implementar vinculación del adulto mayor mediante codigo de invitacion: Equipo - Aplicar validaciones y permisos de acceso: Equipo - Integrar aprobación de cuidadores desde el portal: Diego Mellado Jara Impedimentos Se ajustaron formularios por cambios de Flutter y se distinguió entre pantallas existentes y operaciones realmente conectadas. La verificación por correo, recuperación de contraseña y lectura del QR quedaron pendientes. Sprint Review El manual reporta registro e ingreso funcionales, sesión recordada y acceso del adulto mayor por código ABCD-1234. El familiar dispone de código y QR con vigencia de 48 horas y puede vincular hasta dos adultos mayores. El escaneo del QR aún no funciona. El cuidador permanece pendiente hasta ser aprobado por el administrador. Retrospective Diseñar los flujos antes de programarlos facilitó las decisiones de navegación. Una pantalla terminada debe revisarse junto con su operación en el servidor para considerarla funcional. Sprint 3: Actividades, seguimiento, observaciones y SOS Sprint Planning Se prioriza el ciclo de creación, consulta y registro de actividades. Se definieron estados pendiente, realizada y no realizada, repetición de actividades, contadores y seguimiento para el familiar. Sprint Goal Implementar la creación de actividades y su seguimiento por roles, junto con el registro de observaciones y alertas SOS. Sprint Backlog (Tareas y responsables) - Crear actividades, repetición y seguimiento del familiar: Antonella Valdés Rojas - Implementar vista simplificada y registro del adulto mayor: Antonella Valdés Rojas - Conectar actividades y estados con la API: Diego Mellado Jara - Registrar observaciones del cuidador y mostrarlas al familiar: Equipo - Crear SOS y mostrar alertas a familiares y administrador: Equipo - Revisar reglas temporales y tratamiento de horarios: Equipo Impedimentos La conversión de horarios generó desfases de dos o tres horas; la corrección está pendiente de confirmación en el celular. El cambio automático a no realizada depende de que la app permanezca abierta. El servidor no validó todavía el máximo de dos observaciones. Sprint Review El familiar crea y consulta actividades. El cuidador registra estados y observaciones durante el servicio vigente. En la vista simplificada del adulto mayor, los botones de completar o no pude se activan diez minutos antes y guardan el estado; su lista de tareas es de solo lectura. El SOS genera una alerta real, sin envío por SMS, llamada ni notificaciones push. El seguimiento con observaciones requiere confirmar pruebas y volver a abrir Tareas para actualizar. Retrospective Las reglas de tiempo y límites deben validarse en el servidor. Separar permisos por rol y probar ambos modos de visualización del adulto mayor evita describirlo incorrectamente como un usuario sin capacidad de registrar actividades. Sprint 4: Marketplace, solicitudes y gestión del servicio Sprint Planning Se organizó el flujo desde el perfil público del cuidador hasta el cierre del servicio. Se incorporaron tarifas por tramo, filtros, especialidades y la advertencia de alcance para profesiones del área de la salud. Sprint Goal Conectar la búsqueda de cuidadores con solicitudes estructuradas, aceptación o rechazo, acceso temporal al servicio y finalización. Sprint Backlog (Tareas y responsables) - Implementar marketplace, filtros y perfil publico: Antonella Valdes Rojas - Crear formulario de solicitud y cotización estimada: Antonella Valdes Rojas - Conectar aceptación, rechazo con motivo e historial: Equipo - Controlar servicio vigente y acceso a información importante: Diego Mellado Jara - Implementar inicio del cuidador y actualización cada 30 segundos: Equipo - Finalizar servicio mediante API y notificar al familiar: Equipo Impedimentos La solicitud de puertas adentro sigue pendiente. Los contactos de emergencia llegan desde el servidor, pero falta comprobar su visualización. El chat continúa como conversación de ejemplo y no puede presentarse como operativo. Sprint Review El manual reporta solicitudes con estados pendientes, aceptada, rechazada y finalizada. El servicio activo se determina por su período en el servidor. Los datos críticos del adulto mayor se entregan solo durante el servicio vigente. La finalización consulta primero al servidor, conserva el servicio si ocurre un error y retira el acceso al cerrar correctamente. El inicio, historial y finalización requieren confirmar pruebas en el dispositivo. La valoración del familiar aún no tiene pantalla. Retrospective Controlar el acceso temporal y las transiciones del servicio desde el servidor. Diferenciar el estado de la solicitud de la vigencia del servicio y no dar por implementados el chat ni la valoración sólo porque aparecen en el diseño. Sprint 5: Portal administrativo, integración y cierre de fase Sprint Planning Esta iteración agrupa los módulos administrativos descritos en el manual y la revisión final de la integración. Se plantea como fase de consolidación: contiene funcionalidades reportadas como listas y actividades de verificación todavía pendientes, sin afirmar un cierre de producción. Sprint Goal Consolidar el portal administrativo y documentar el estado integrado, las pruebas pendientes y el backlog de continuidad para el cierre académico. Sprint Backlog (Tareas y responsables) - Consolidar dashboard, usuarios y aprobación de cuidadores: Diego Mellado Jara - Integrar solicitudes, SOS, auditoría y equipo administrador: Diego Mellado Jara - Mantener moderación de reseñas reportadas: Diego Mellado Jara - Confirmar pruebas android de los flujos corregidos: Equipo - Preparar manual, informes y acta de cierre de fase: Equipo - Registrar pendientes de valoración, chat, correos, documentos, push, nube e iOS: Equipo Impedimentos No se dispone de actas de pruebas, mediciones LOC ni registro de horas. El portal carece de separación de permisos administrativos y varios ajustes de producción. El manual contiene porcentajes de resumen desactualizados respecto de sus tablas detalladas. Sprint Review El portal reporta dashboard, gestión de usuarios, aprobación de cuidadores, moderación de reseñas, consulta de solicitudes, atención del SOS y auditoría. La revisión de cierre registra un prototipo integrado con trabajo pendiente. Las reseñas reportadas pueden moderarse en el portal, pero el flujo completo desde la valoración del familiar no está finalizado. Las aprobaciones del cierre permanecen pendientes. Retrospective Cerrar la fase con trazabilidad entre requisitos, estado y evidencias. Medir horas y tamaño desde el inicio; separar avance funcional de preparación para producción y mantener pendientes visibles. Dificultades, facilitadores y ajustes (aspecto y análisis) - Facilitadores: Diseño previo en Figma; División entre app, backend y portal; modelo común de datos y revisión progresiva de los flujos - Dificultades: Configuración PostgreSQL ; cambios en Flutter; desfases horarios; validación incompleta de reglas en servidor; coexistencia de funciones implementadas y pendientes de prueba - Ajustes: Acceso del adulto mayor por código; solicitud estructurada, control temporal de servicio el servidor, cierre confirmado por API, advertencia para profesiones de salud, consolidación del trabajo en cinco sprints. - Alcance final: Prototipo integrado y documentación de cierre académico. La publicación en producción y pruebas iOS permanecen pendientes. Resultados y cumplimiento (Componente - Estado reportado y limitaciones) - App móvil: Registro, acceso, vinculación por código, actividades, marketplace, solicitudes y gestión de servicio conectados según el manual. Algunas correcciones y pantallas están por probar - Portal administrativo: Dashboard, usuarios, cuidadores, solicitudes, moderación, SOS y auditorías reportadas como listas, faltan ajustes operativos y de producción. - Pendientes funcionales: Valoración del familiar, chat real, correos, recuperación de contraseña, documentos profesionales, escaneo QR. - Pendientes de reglas y despliegue: Validar límite de observaciones en servidor, automatizar no realizada sin depender de app abierta, confirmar contactos, push despliegue en nube, pruebas iOS y permisos del portal El manual asigna 1 a cada función lista, 0,5 a una parcial y 0 a una faltante. Estos valores son un indicador orientativo de cobertura, no una certificación de calidad. Sus tablas detalladas se usan como referencia porque el resumen final conserva cifras distintas (61 % para la app y 62 % global). No se dispone del inventario completo por función para recalcular independientemente cada subtotal. El manual también propone cerca de 70 % para la app si se descuentan las funciones sin confirmar; esa cifra se conserva sólo como escenario de su autor, no como una nueva medición validada. |
| 5. Evidencias | La evidencia entregada con esta solicitud es el manual descriptivo de Mamoru y el resumen de desarrollo por sprints. Los siguientes anexos deben incorporarse para respaldar la ejecución y los resultados con material verificable; no se presentan capturas ni pruebas inexistentes como si estuvieran adjuntas. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El desarrollo de Mamoru me permitió relacionar mi interés por las aplicaciones móviles con la gestión de proyectos y la seguridad de la información. Al trabajar en pantallas para distintos usuarios, comprendí que implementar una funcionalidad también exige definir sus permisos, validar los datos y comprobar el resultado de la integración. La experiencia fortaleció mi interés por construir soluciones útiles y por organizar su desarrollo de manera gradual. Mis intereses profesionales se mantienen vinculados al desarrollo móvil y web, la gestión de proyectos y la ciberseguridad. Quiero profundizar en Flutter, consumo de APIs, pruebas de integración, accesibilidad y protección de datos. Me proyecto participando en equipos de desarrollo de software y, progresivamente, en la coordinación de proyectos tecnológicos. Como siguiente paso, buscaré experiencias laborales que me permitan llevar prototipos a soluciones verificadas y mantenibles. Esta reflexión se redacta desde la participación de Antonella en la aplicación móvil y debe ser revisada por ella antes de su entrega académica. |