}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Diego Mellado Jara |
| --- | --- |
| Rut | 20.383.354-7 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza Norte |

| Nombre estudiante | Antonella Valdés Rojas |
| --- | --- |
| Rut | 21.550.721-1 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Mamoru |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y aplicaciones, desarrollo web y móvil, diseño e implementación de soluciones informáticas, bases de datos, seguridad informática y gestión de proyectos tecnológicos. |
| Competencias | Desarrollo de software, diseño de soluciones, ingeniería de requisitos, gestión de base de datos, calidad y seguridad de software y gestión de proyectos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto Mamoru surge a partir de la necesidad de mejorar la coordinación del cuidado de adultos mayores, especialmente cuando el cuidado es realizado por familiares y cuidadores que necesitan compartir información sobre las actividades, tareas y situaciones relevantes del día a día. Actualmente, estas actividades pueden gestionarse mediante diferentes medios y herramientas, dificultando la centralización de la información y el seguimiento de las tareas de cuidado. La problemática se sitúa en Chile, en el contexto del cuidado de adultos mayores y de las redes familiares y cuidadores que participan en este proceso. El proyecto impactaría principalmente a adultos mayores, familiares y cuidadores, proporcionando herramientas diferenciadas según sus necesidades. La solución contempla una aplicación móvil para estos usuarios y un portal administrativo para gestionar usuarios, cuidadores, solicitudes y otros elementos de la plataforma La relevancia de esta problemática para el campo laboral de Ingeniería en Informática se relaciona con la posibilidad de aplicar tecnologías de desarrollo de software para resolver una necesidad concreta mediante una solución integrada. Mamoru aportaría valor al centralizar la coordinación del cuidado, facilitar la comunicación entre los integrantes de la red de cuidadores y proporcionar un espacio para buscar y vincularse con cuidadores. Además, el proyecto contempla mecanismos de búsqueda y filtros para seleccionar cuidadores según criterios como ubicación, disponibilidad, servicios y valoración, junto con un flujo trazable de solicitud, aceptación y valoración del servicio. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto Mamoru tiene como objetivo desarrollar una plataforma web y móvil que permita coordinar el cuidado de los adultos mayores, facilitando la comunicación y organización entre adultos mayores, familiares y cuidadores. La solución estará compuesta por una aplicación móvil multirol, un portal web administrativo, un backend/API y una base de datos centralizada. La aplicación contará con funcionalidades diferenciadas para cada tipo de usuario, permitiendo gestionar actividades, tareas, recordatorios, observaciones, solicitudes, y alertas básicas. También incorporará un botón SOS y un sistema de notificaciones para situaciones relevantes. Uno de los componentes principales será el marketplace de cuidadores, donde las familias podrán consultar perfiles, utilizar filtros de búsqueda, revisar información relevante y realizar solicitudes de contacto o servicio. Posteriormente el sistema permitirá registrar la aceptación y valoración de los servicios asociados. La problemática será abordada mediante un desarrollo incremental de los distintos módulos, priorizando las funcionalidades necesarias para establecer una red de cuidado y facilitar su coordinación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto Mamoru se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática, debido a que requiere aplicar conocimientos y competencias asociados al análisis , diseño , desarrollo, implementación y evaluación de soluciones tecnológicas. En particular, el proyecto permitirá poner en práctica las competencias seleccionadas anteriormente: Desarrollo de software, diseño de soluciones , ingeniería de requisitos, gestión de bases de datos, calidad y seguridad de software y gestión de proyectos informáticos. La ingeniería de requisitos será necesaria para identificar las necesidades de los diferentes usuarios y traducirlas en funcionalidades concretas. El diseño de las soluciones permitirá definir la arquitectura de la plataforma y la interacción entre la aplicación móvil, el portal administrativo, el backend y la base de datos. El desarrollo de software será fundamental para construir los distintos componentes de Mamoru, mientras que la gestión de base de datos permitirá almacenar y relacionar información correspondiente a usuarios, perfiles, relaciones de cuidado, actividades, solicitudes , cuidadores y valoraciones. Por otra parte, la calidad y seguridad de software serán necesarias para implementar mecanismos de autenticación, autorización, protección de la API y control de acceso a la información personal. El proyecto también contempla la realización de pruebas unitarias, funcionales, de integración, API, seguridad, usabilidad y rendimiento. Finalmente, la gestión de proyectos informáticos permitirá organizar las actividades, establecer prioridades, controlar los avances y administrar los recursos disponibles durante el desarrollo del proyecto. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto Mamoru se relaciona con nuestros intereses profesionales principales en el área de desarrollo de software y desarrollo web/móvil, además de permitir aplicar conocimientos relacionados con bases de datos seguridad, diseño de soluciones e inteligencia de negocios. Uno de nuestros principales intereses es el desarrollo frontend, especialmente el diseño y construcción de interfaces que permitirán a los usuarios interactuar de manera sencilla con una solución tecnológica. Mamoru representa una oportunidad para aplicar este interés mediante el desarrollo de las interfaces de la aplicación móvil y del portal web administrativo, considerando que cada tipo de usuario requiere funcionalidades y niveles de interacción diferentes. El proyecto también permitirá fortalecer nuestros conocimientos de backend y desarrollo de aplicaciones, mediante la implementación de los servicios que conectarán la aplicación móvil, el portal administrativo y la base de datos. Además, el desarrollo del panel administrativo permitirá trabajar con visualización y gestión de información, aspecto relacionado con uno de los intereses de un integrante por la inteligencia de negocios. Por otra parte, la implementación de autenticación, roles, permisos y protección de información permitirá desarrollar conocimientos vinculados con la seguridad y gestión de riesgos informáticos. La realización de este proyecto contribuirá con nuestro desarrollo profesional al permitirnos integrar diferentes áreas de la ingeniería informática dentro de una colusión concreta, pasando desde el levantamiento de requisitos y diseño hasta el desarrollo, pruebas y despliegue de una plataforma tecnológica. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo de mamoru se considera factible dentro de la asignatura debido a que el proyecto puede ser dividido en módulos y desarrollado progresivamente, priorizando las funcionalidades definidas en el alcance. La solución contempla componentes claramente identificables: aplicación móvil, portal web administrativo, backend/API y base de datos. Duración del semestre: El proyecto será desarrollado durante el periodo establecido para la asignatura Capstone. Para controlar el alcance, se priorizaron las funcionalidades principales de coordinación del cuidado y marketplace de cuidadores, evitando incorporar funcionalidades que excedan los objetivos definidos. Horas asignadas a la asignatura: Las horas disponibles serán distribuidas entre las distintas etapas del proyecto, considerando levantamiento de requisitos, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación. El trabajo podrá organizarse mediante una metodología ágil para realizar avances progresivos y detectar dificultades oportunamente. Materiales requeridos: Para desarrollar el proyecto se requerirán principalmente equipos computacionales, herramientas de desarrollo y plataformas de gestión y colaboración. Entre los recursos tecnológicos se consideran herramientas para desarrollo móvil y web, un entorno para el desarrollo del backend, una base de datos y servicios necesarios para realizar pruebas y despliegue. También será necesario contar con un repositorio para almacenar y controlar las versiones del código fuente, además de herramientas de diseño y documentación. Factores externos que facilitan el desarrollo: Entre los principales factores que facilitan el desarrollo se encuentra la posibilidad de utilizar tecnologías y herramientas de desarrollo que permiten construir los diferentes componentes de la solución de manera modular. Además, el proyecto cuenta con un alcance definido y entregables concretos, incluyendo aplicación móvil, portal administrativo, backend, base de datos, seguridad, pruebas y despliegue. La división del proyecto en módulos también facilita que las funcionalidades puedan ser desarrolladas y probadas progresivamente. Factores externos que podrían dificultar el desarrollo: Uno de los principales factores que podrían dificultar el proyecto es la limitación de tiempo, debido a la cantidad de componentes que contempla la solución. Para reducir este riesgo se priorizaron las funcionalidades esenciales y se evitará ampliar el alcance durante el desarrollo. Otro factor corresponde a posibles dificultades técnicas durante la integración de la aplicación móvil, portal administrativo, backend y base de datos. Para enfrentarlo, se propone realizar la integración de manera progresiva y efectuar pruebas durante cada etapa. Finalmente, pueden presentarse dificultades relacionadas con el desarrollo del marketplace y el flujo de vinculación entre familias y cuidadores. Para reducir este riesgo, se definirán previamente los criterios de búsqueda, el flujo de solicitud y las reglas de aceptación y valoración, elementos que forman parte del alcance establecido para este proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web y móvil denominada Mamoru que permita centralizar y facilitar la coordinación del cuidado de adultos mayores, mediante la gestión de actividades, tareas, recordatorios, alertas y comunicación entre familias y cuidadores, incorporando además un marketplace que facilite la búsqueda y vinculación con cuidadores. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar las necesidades de los adultos mayores, familia y cuidadores para identificar los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma Mamoru. - Diseñar la arquitectura de la solución, considerando la aplicación móvil, el portal web administrativo, el backend/API y base de datos centralizada. - Implementar un sistema de autenticación y gestión de roles que permita diferenciar los permisos y funcionalidades correspondientes al adulto mayor, familia, cuidador y administrador - Desarrollar una aplicación móvil multirol que permita gestionar la red de cuidado, actividades, tareas, recordatorios, observaciones, alertas y botón SOS. - Desarrollar un marketplace de cuidado que permita consultar perfiles, aplicar filtros de búsqueda y realizar solicitudes de contacto o servicio. - Implementar un sistema de validación que permita registrar calificaciones y comentarios asociados a servicios efectivamente realizados. - Desarrollar un portal web administrativo que permita gestionar usuarios, cuidadores, publicaciones, solicitudes y el funcionamiento general de la plataforma. - Implementar mecanismo de seguridad y privacidad que permitan proteger la información personal mediante autenticación, autorización, protección de la API y controles de acceso. - Realizar pruebas unitarias, funcionales, de integración, API, seguridad, usabilidad y rendimiento para verificar el correcto funcionamiento de la solución. - Desplegar la aplicación móvil, el portal administrativo, el backend y la base de datos de manera integrada, permitiendo demostrar el funcionamiento de la solución propuesta. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Para desarrollar Mamoru se propone utilizar una metodología ágil basada en Scrum, debido a que permite organizar el proyecto en ciclos de trabajos cortos, establecer prioridades y evaluar progresivamente los avances obtenidos. El desarrollo se dividirá en sprints, en los cuales se revisarán los resultados obtenidos. Este enfoque permitirá detectar dificultades durante el proceso y realizar ajustes sin comprometer el desarrollo completo del proyecto, El trabajo se organizará en las siguientes etapas: - Levantamiento y análisis: Identificación de las necesidades de los usuarios, definición de riesgos y establecimiento del alcance. - Diseño: Definición de la arquitectura, estructura de la base de datos, flujo de navegación, roles y prototipos de la infraestructura. - Desarrollo: Implementación progresiva de la aplicación web, backend/API, base de datos y portal administrativo. - Integración: Contexto de los diferentes componentes para asegurar el correcto intercambio de información. - Pruebas: Ejecución de pruebas funcionales, integración, API, seguridad, usabilidad y rendimiento, de acuerdo con los entregables definidos para el proyecto. - Despliegue y evaluación: Puesta en funcionamiento integrada de la aplicación, portal, backend y base de datos, seguida de la evaluación de los resultados obtenidos. Distribución de funciones del equipo Integrante; Funciones y responsabilidades. Diego Mellado; Responsable principal del desarrollo backend y frontend web de Mamoru. Participará en el diseño e implementación de la API, lógica de negocio, integración con la base de datos y desarrollo del portal web administrativo. Además, participará junto a Antonella en el análisis de requisitos, diseño de la solución, desarrollo de funcionalidades compartidas, pruebas, seguridad, integración, documentación y seguimiento del proyecto. Brindará apoyo en el desarrollo móvil y en las tareas relacionadas con la base de datos cuando sea necesario.. Antonella Valdés; Responsable principal del diseño y desarrollo de la base de datos y de la aplicación móvil de Mamoru. Participará en el modelado y gestión de la base de datos, así como en la implementación de las vistas y funcionalidades móviles para los distintos roles de usuario. Además, participará junto a Diego en el análisis de requisitos, diseño de la solución, desarrollo de funcionalidades compartidas, pruebas, seguridad, integración, documentación y seguimiento del proyecto. Brindará apoyo en el desarrollo backend y frontend web cuando sea necesario..

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de análisis y requisitos | Documento que contiene la problemática, usuarios involucrados, alcance, requisitos funcionales y no funcionales e historias de usuarios del proyecto. | Permite demostrar que la solución fue definida a partir del análisis de la problemática y que existe una planificación previa al desarrollo. |
| Avance | Prototipo y diseño de la solución | Prototipo de las principales interfaces de la aplicación móvil y portal administrativo, junto con diagramas de arquitectura y modelo de datos. | Permite evidenciar el diseño previo de la solución y la definición de la estructura que tendrá el sistema. |
| Avance | Primera versión funcional del sistema | Versión inicial de la aplicación móvil, backend/API, y/o portal administrativo con las funcionalidades prioritarias implementadas. | Permite demostrar el progreso real del desarrollo y verificar que los componentes principales comienzan a funcionar de manera integrada. |
| Final | Sistema Mamoru integrado | Aplicación móvil, portal administrativo, backend y base de datos funcionando de manera integrada, incluyendo la gestión de usuarios, red de cuidado, tareas, alertas y marketplace. | Permite demostrar el cumplimiento del objetivo principal y de los principales entregables para el proyecto. |
| Final | Plan y resultados de prueba | Documentación de las pruebas realizadas y sus resultados, incluyendo pruebas funcionales, integración, API, seguridad, usabilidad y rendimiento. | Permite demostrar que la solución fue validada y que se verificó el funcionamiento de sus principales componentes. |
| Final | Documentación y presentación final | Informe técnico, evidencias de desarrollo, repositorio y demostración del funcionamiento de la solución. | Permite documentar el proceso completo y presentar los resultados alcanzados durante el desarrollo del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsables | Observaciones |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento y análisis de requisitos | Identificar las necesidades de adultos mayores, familiares y administradores, definiendo requisitos funcionales y no funcionales de Mamoru | Entrevistas/reuniones, documentación del proyecto, computador, herramientas de documentación. | 1 semana | Diego y Antonella | Puede existir dificultad para obtener información de usuarios reales. Se puede facilitar mediante entrevistas, validación con el docente y revisión de los requisitos definidos para el proyecto. |
| Ingeniería de requisitos / Gestión de proyectos informáticos | Definición del alcance y backlog | Organizar los requisitos en funcionalidades, historias de usuario y prioridades, estableciendo el alcance del MVP | Backlog, historias de usuario, GitHub, Herramienta de gestión | 1 semana | Diego y Antonella | El principal riesgo es el crecimiento del alcance. Se priorizaron las funcionalidades definidas para la coordinación básica del cuidado y el marketplace. |
| Diseño de soluciones | Diseño de arquitectura | Definir la arquitectura de Mamoru considerando aplicación móvil, portal administrativo, backend/API, y base de datos | Diagramas, computador, documentación técnica, herramientas de diagramación. | 1 semana | Diego y Antonella | La integración de varios componentes puede aumentar la complejidad. Se utilizará una arquitectura modular. |
| Bases de datos / Diseño de soluciones | Diseño de la base de datos | Diseñar el modelo de datos para usuarios, perfiles, relaciones de cuidado, actividades, alertas, cuidadores, solicitudes y valoraciones | PostgreSQL, herramienta de modelado, documentación de requisitos. | 1 semana | Diego y Antonella | Se debe asegurar la correcta relación entre las entidades y evitar inconsistencias en la información. |
| Desarrollo de software / Diseño de soluciones | Diseño UX/UI | Diseñar las interfaces y flujos de navegación de la aplicación móvil y portal administrativo, diferenciando las necesidades de cada rol | Figma, computador, prototipos, requisitos | 1 semana | Diego y Antonella | Se deberá priorizar una interfaz sencilla y accesible para el adulto mayor. |
| Desarrollo de software / Seguridad | Desarrollo de autenticación y roles | Implementar registro, inicio de sesión, autenticación y permisos diferenciados para adulto mayor, familiar, cuidador y administrador. | Flutter, React, FastAPI, JWT, PostgreSQL, GitHub. | 1 semana | Diego y Antonella | Se debe evitar que un usuario pueda acceder a información o funcionalidades correspondientes a otro rol |
| Desarrollo de software / Bases de datos | Desarrollo del backend y API | Implementar los servicios necesarios para conectar la aplicación móvil y el portal administrativo con la base de datos | Python, fastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, Alembic, GitHub. | 2 semanas | Diego y Antonella | La integración entre frontend, backend y base de datos puede generar errores de comunicación. Se recomienda probar los endpoints progresivamente |
| Desarrollo de software / Desarrollo móvil | Desarrollo de aplicación móvil | Implementar las vistas del adulto mayor, familiar y cuidador junto con la gestión de red de cuidado, actividades, tareas, recordatorios, observaciones, SOS y notificaciones | Flutter, Dart, API, PostgreSQL, GitHub, dispositivo/ emulador. | 2 semanas | Diego y Antonella | Se debe priorizar el funcionamiento de las funcionalidades principales antes de agregar elementos secundarios |
| Desarrollo de software / Diseño de soluciones | Desarrollo del marketplace | Implementar perfiles de cuidadores, búsqueda, filtros y flujo de solicitud de contacto servicio | Flutter/React, FastAPI, PostgreSQL, GitHub. | 2 semanas | Diego y Antonella | La búsqueda debe considerar criterios definidos y permitir mantener trazabilidad del proceso de solicitud |
| Desarrollo de software / Bases de datos | Implementación de valoraciones | Desarrollar el sistema que permitirá registrar calificaciones y comentarios despues de servicios efectivamente asociados | Frontend, FastAPI, PostgreSQL | 1 semana | Diego y Antonella | Se deben establecer reglas para evitar valoraciones sin un servicio asociado |
| Desarrollo web / Desarrollo de software | Desarrollo del portal administrativo | Implementar el portal web para administrar usuarios, cuidadores, publicaciones, solicitudes y funcionamiento general de la plataforma | React, Vite, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL, GitHub | 2 semanas | Diego y Antonella | Se deberá coordinar con el backend para reutilizar los servicios y mantener los permisos administrativos. |
| Calidad y seguridad de software | Implementación de seguridad y privacidad | Aplicar autenticación, automatización, control de acceso, protección de API y medidas para resguardar información personal | JWT, FastAPI, PostgreSQL, herramientas de pruebas de seguridad | 1 semana | Diego y Antonella | La seguridad debe aplicarse transversalmente y no solamente al finalizar el desarrollo. |
| Calidad de software | Integración de componentes | Integrar aplicación móvil, portal administrativo, backend y base de datos para comprobar el intercambio correcto de información | Flutter, React, FastAPI, PostgreSQL, GitHub | 1 semana | Diego y Antonella | Pueden aparecer errores de integración. Se recomienda realizar pruebas de cada módulo antes de integrarlos |
| Calidad de software | Ejecución de pruebas | Realizar pruebas unitarias, funcionales, de integración, API, seguridad, usabilidad y rendimiento | Plan de pruebas, Postman, herramientas de testing, dispositivos/emuladores, documentación | 1 semana | Diego y Antonella | Los errores encontrados deberán registrarse, priorizarse y corregirse antes del despliegue. Estas pruebas forman parte del alcance oficial |
| Gestión de proyectos / Calidad de software | Correcciones y validación final | Corregir errores detectados durante las pruebas y validar el cumpliomuiento de los requisitos y objetivos establecidos | Código fuente, Repositorio GitHub, Plan de pruebas, Documentación | 1 semana | Diego y Antonella | Se debe priorizar la corrección de errores críticos que afecten los flujos principales |
| Desarrollo de software / Gestión de proyectos | Despliegue y documentación final | Desplegar la aplicación, portal, backend y base de datos de manera integrada y elaborar la documentación final del proyecto | Servicios de despliegue, GitHub, Documentación técnica, computadores | 1 Semana | Diego y Antonella | El despliegue debe realizarse después de validar la estabilidad de los componentes. El documento exige que App + Portal + Backend + Base de datos funcionen integradamente. |

8. Carta Gantt

| Título | Inicio | Fin | Detalles | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de necesidades y levantamiento de requisitos | 11/08/2026 | 18/08/2026 | Identificar las necesidades de adultos mayores, familiares y cuidadores, considerando las principales dificultades relacionadas con la coordinación del cuidado. | 8 |
| Definición del problema y requisitos del proyecto | 14/08/2026 | 21/08/2026 | Definir la problemática, necesidades, requisitos funcionales y no funcionales que orientarán el desarrollo de Mamoru. | 8 |
| Definición de objetivos y alcance | 19/08/2026 | 25/08/2026 | Establecer los objetivos generales y específicos, además de delimitar las funcionalidades incluidas y excluidas del proyecto. | 7 |
| Diseño de arquitectura de la solución | 20/08/2026 | 28/08/2026 | Definir la arquitectura general considerando aplicación móvil, portal administrativo, backend/API y base de datos centralizada. | 9 |
| Definición de roles y funcionalidades | 24/08/2026 | 29/08/2026 | Establecer los roles de adulto mayor, familiar, cuidador y administrador, junto con sus permisos y funcionalidades principales. | 6 |
| Planificación y documentación de Fase 1 | 27/08/2026 | 01/09/2026 | Consolidar la documentación, planificación, evidencias y antecedentes necesarios para finalizar la definición del proyecto APT. | 6 |
| Configuración del entorno de desarrollo | 02/09/2026 | 05/09/2026 | Preparar repositorios, herramientas, estructura inicial del proyecto y ambientes necesarios para el desarrollo. | 4 |
| Diseño e implementación de base de datos | 02/09/2026 | 18/09/2026 | Diseñar e implementar la estructura de la base de datos centralizada para usuarios, relaciones de cuidado, actividades, alertas, cuidadores, solicitudes y valoraciones. | 17 |
| Desarrollo del backend y API | 02/09/2026 | 02/10/2026 | Implementar la API y lógica de negocio necesaria para conectar la aplicación móvil, el portal administrativo y la base de datos. | 31 |
| Desarrollo de la aplicación móvil | 02/09/2026 | 02/10/2026 | Desarrollar las interfaces y funcionalidades correspondientes a los roles de adulto mayor, familiar y cuidador. | 31 |
| Implementación de autenticación y gestión de roles | 09/09/2026 | 23/09/2026 | Implementar autenticación, autorización, permisos y control de acceso según los roles definidos para la plataforma. | 15 |
| Desarrollo de la red de cuidado | 16/09/2026 | 30/09/2026 | Implementar la vinculación entre adultos mayores, familiares y cuidadores, junto con la gestión de actividades, tareas y recordatorios. | 15 |
| Implementación de alertas, notificaciones y botón SOS | 23/09/2026 | 05/10/2026 | Desarrollar mecanismos para generar alertas, enviar notificaciones y permitir al adulto mayor activar una solicitud de ayuda mediante el botón SOS. | 13 |
| Desarrollo del marketplace de cuidadores | 23/09/2026 | 07/10/2026 | Implementar perfiles de cuidadores, búsqueda, filtros y solicitudes de contacto o servicio. | 15 |
| Implementación del sistema de valoraciones | 30/09/2026 | 08/10/2026 | Implementar el registro de calificaciones y comentarios asociados a servicios efectivamente realizados. | 9 |
| Desarrollo del portal web administrativo | 09/09/2026 | 07/10/2026 | Desarrollar el portal para gestionar usuarios, cuidadores, publicaciones, solicitudes y elementos generales de la plataforma. | 29 |
| Integración de componentes | 01/10/2026 | 09/10/2026 | Integrar aplicación móvil, portal administrativo, backend/API y base de datos para verificar la comunicación entre los componentes. | 9 |
| Pruebas iniciales y corrección de errores | 05/10/2026 | 13/10/2026 | Realizar pruebas iniciales de las funcionalidades desarrolladas y corregir errores detectados antes del cierre de Fase 2. | 9 |
| Cierre y consolidación de evidencias de Fase 2 | 09/10/2026 | 13/10/2026 | Consolidar evidencias del desarrollo, documentación técnica, aplicación, base de datos y resultados obtenidos durante la fase. | 5 |
| Pruebas funcionales y de integración | 14/10/2026 | 23/10/2026 | Verificar el funcionamiento de las funcionalidades y la correcta integración entre los diferentes componentes de Mamoru. | 10 |
| Pruebas de API y seguridad | 19/10/2026 | 28/10/2026 | Validar endpoints, autenticación, autorización, control de acceso y mecanismos de protección de la información. | 10 |
| Pruebas de usabilidad y rendimiento | 26/10/2026 | 04/11/2026 | Evaluar la facilidad de uso de las interfaces y el comportamiento del sistema bajo las condiciones definidas para el prototipo. | 10 |
| Correcciones y ajustes finales | 27/10/2026 | 10/11/2026 | Resolver errores y observaciones obtenidas durante las pruebas, realizando los ajustes necesarios para estabilizar el prototipo. | 15 |
| Despliegue integrado del prototipo | 05/11/2026 | 12/11/2026 | Realizar el despliegue integrado de la aplicación, portal administrativo, backend y base de datos para demostrar el funcionamiento de la solución. | 8 |
| Documentación técnica y evidencias finales | 05/11/2026 | 17/11/2026 | Completar la documentación técnica, evidencias del sistema y antecedentes requeridos para demostrar el cumplimiento de las actividades realizadas. | 13 |
| Informe y reflexión final | 10/11/2026 | 20/11/2026 | Elaborar y consolidar el informe final, reflexiones individuales y documentación correspondiente al cierre del proyecto. | 11 |
| Preparación de presentación final | 16/11/2026 | 23/11/2026 | Preparar la presentación final, organizar las evidencias y definir la demostración del funcionamiento del proyecto. | 8 |
| Presentación final del proyecto | 24/11/2026 | 24/11/2026 | Presentar el proyecto Mamoru y demostrar los resultados obtenidos durante su desarrollo. | 1 |

8. Carta Gantt (Visual)